УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «Чулымский райтоп»

_________________________Туксов В.И. «28» июня 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение запроса ценовых (коммерческих) предложений на право заключения договора подряда на строительство водопровода из материалов Подрядчика на территории угольного склада, расположенного по адресу: г. Чулым, ул. Мельничная, 112

г. Новосибирск

2013

Раздел 1

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса ценовых (коммерческих) предложений

на право заключения договора подряда на строительство водопровода на территории угольного склада

ЗАО «Чулымский райтоп» (далее – Заказчик, Организатор) объявляет тендер в форме запроса ценовых (коммерческих) предложений на право заключения договора подряда на строительство водопровода на территории склада Заказчика.

Предмет торгов: право на заключение договора подряда на выполнение работ по устройству водопровода из материалов Подрядчика по адресу: 632551 НСО г.Чулым ул. Мельничная №112

Требования к материалам:

##### Материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства на территории Российской Федерации.

##### Требования к работам: строительство водопровода из материалов Подрядчика : (полиэтиленовые трубы ПФ 10 СДР 63 толщина стенки 3.8 мм) от колодца ВК на водопроводе по ул. Мельничная до территории склада ЗАО «Чулымский райтоп» 1800 метров, с установкой запорной арматуры в колодце ВК, установкой запорной арматуры и гидранта (для набора воды пожарными машинами в случае пожара) в колодце, который должен быть сделан из железо-бетонных колец :ширина 1.5метра; в количестве 3 штук и накрыт ж/б. крышкой базы ЗАО «Чулымский райтоп».  На вводе  в здание Котельной: установка запорной арматуры и водомера., строительство водопровода по объектам базы ЗАО «Чулымский райтоп» вдоль теплотрассы  (конторы, весовой, гаража) (труба ПЭ 100 СДР 13.6 диаметр 25 толщина стенки 2мм. 500 метров, краны, смесители, соединители и другие необходимые детали и узлы ).  Работы должны быть выполнены не позднее 31 августа 2013 года.

##### Длина водопровода: 1800 метров под землей и 500 метров по объектам базы ЗАО «Чулымский райтоп»

Требования к участникам: Физические и юридические лица. Непроведение ликвидации участника процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре, отсутствие у участника процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято, отсутствие в предусмотренных ФЗ № 94-ФЗ, ФЗ № 223-ФЗ реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках.

Начальная максимальная цена договора: 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей, в.т.ч. НДС (Если есть).

Дата начала приема заявок: 01 июля 2013 г.

Время и место приема заявок: рабочие дни 10:00-13:00, 14:00-16:00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2., каб. 224. Тел: (383)266-64-24. Контактное лицо – Петрова Екатерина Александровна. Заявки также можно подать в электронном виде на электронный адрес: bea@ntk.nso.ru.

Дата окончания приема заявок: 12 июля 2013 г. 13:00.

Процедура рассмотрения заявок и определения Победителя состоится 12 июля 2013 г. в 14:30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2., каб. 218.

Форма заявки и перечень необходимых документов размещены на сайте www.ntknso.ru. Заявка регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок. Заявки рассматриваются в один день, по итогам рассмотрения составляется протокол определения Победителя. Победителем будет признано лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора (более низкая цена, более короткие сроки выполнения работ и завершения установки весов, срок предоставления гарантии, также дополнительным критерием определения Победителя является наличие документов, подтверждающих участие и выполнение государственных и муниципальных контрактов на строительство водопровода, заключаемых в рамках 94-ФЗ).

Подписанный протокол определения Победителя является основанием для заключения с ним договора. Договор подписывается не позднее 10 дней со дня подписания протокола определения Победителя.

Если за время приема заявок от претендентов будет подана только одна заявка, и она соответствует требованиям, предъявляемым Покупателем, договор будет заключен с единственным участником.

В случае возникновения уточняющих вопросов, обращаться к Пресову Николаю Николаевичу – 8 913 943 72 96.

Полная информация о процедуре, порядок участия, проект договора, форма заявки, перечень необходимых документов, а также порядок их оформления размещены на сайте www.ntknso.ru

Раздел 2.

Условия проведения открытого запроса ценовых (коммерческих) предложений

#### Требования к участникам запроса

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа (далее - Участник):

- непроведение ликвидации участника запроса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- применение основной системы налогообложения (с НДС).

Участник запроса считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

#### Требования к оформлению заявки

Заявка составляется на бланке организации в произвольной форме (например в виде коммерческого предложения) с обязательным приложением расчета стоимости (сметы). Все документы, представленные участниками, должны быть подписаны руководителями организации и скреплены соответствующей печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

  - Требования к языку заявки на участие в открытом запросе цен

Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.

  - Формирование цены

В предлагаемую цену должны быть включены расходы на приобретение материалов, все уплачиваемые налоги (включая НДС), таможенные и иные обязательные платежи, а также все расходы, связанные с выполнением условий договора, и причитающееся ему вознаграждение (прибыль, плановые накопления и т.п.).

  - Условия заключения договоров

Договор будет заключен с той организацией, предложение которой имеет наиболее выгодные условия для Заказчика.

  - Прочие положения

Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и отказаться от проведения запроса ценовых (коммерческих) предложений в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса цен; не рассматривать предложения организаций, имеющих неурегулированные споры (в т.ч. претензии). Проведение процедуры открытого запроса цен не регулируется статьями 447—449, 1057—1061 ГК РФ и не налагает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.